# Совет депутатов Теченского сельского поселения

# Сосновского муниципального района Челябинской области

# второго созыва

# Р Е Ш Е Н И Е

от «__» ______________    2012 года   №___

п. Теченский

# Об утверждении долгосрочной

# целевой программы « Благоустройство Теченского

# сельского поселения  на 2012-2015 годы»

В целях улучшения благоустройства населенных пунктов Теченского сельского поселения в 2012-2015 годы, Совет депутатов Теченского сельского поселения второго созыва,

РЕШАЕТ:

- Утвердить целевую программу по благоустройству Теченского сельского поселения на 2012-2015 годы.

- Настоящее решение опубликовать в журнале « Информационный бюллетень»

# Глава Теченского сельского поселения                                                Е.Н. Засекин

|  | УТВЕРЖДЕНО: Решением Совета депутатов Теченского сельского поселения от « »_________2012г. № |
| --- | --- |

# Целевая программа

# по благоустройству

# Теченского сельского поселения

# на 2012-2015 годы

# Теченское  сельское поселение

# 2012г.

# 1.Ведение

# Теченское сельское поселение находится в северо восточной части Сосновского муниципального района. Граничит с Кунашакским, Красноармейским районами и Саккуловским сельским поселением. На территории Теченского сельского поселения находятся 2 населенных пункта.

# -деревня Киржакуль

# -поселок Теченский.

# Общее количество населения  составляет- 1529

# Центр поселения п. Теченский- 1081

# д. Киржакуль- 448

# Население  многонациональное; русские, башкиры, татары, немцы, украинцы. Имеется сеть автомобильных дорог местного значения. На территории поселения расположено озеро Киржакуль, много болотных, заливных лугов. В северной части протекает река Теча.

# 65,7 % общего числа проживающих на территории составляют люди трудоспособного возраста, дети-24,6%, люди старше трудоспособного возраста-9,7% общей численности населения.

# Удаленность от районного центра – 34 км

# Площадь земель по муниципальному образованию -9432га

# в которые входят:

# - земли населенных пунктов-140 га,

# - земли сельскохозяйственного назначения-8108га,

# - земли промышленности и транспорта вне населенных пунктов-32га,

# - земли лесного фонда-1107 га,

# - прочие земли-45 га.

# Общая площадь жилых помещений-28,8 тыс. кв. м.

# Общая площадь жилых помещений в ветхих жилых домах-1,5 тыс. кв.м. д.Киржакуль и п.Теченский газифицированы на 100%.

# На территории поселения отсутствуют вредные промышленные производства и предприятия. Мест складирования вредных промышленных отходов нет.

# На территории поселения  расположены; МОУ Теченская СОШ, МДОУ № 36,              1 ФАП, ООО « Нива», ООО « Гранд», почтовое отделение, ООО «Теченское ЖКХ», сельский клуб, сеть магазинов.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Целевая программа «Благоустройство Теченского сельского поселения на 2012-2015 годы» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Теченского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Теченского сельского поселения |
| Основные задачи программы | -Провести комплексное благоустройство и озеленение территории поселения. -Обеспечить привлечение финансовых средств организаций различных организационных правовых форм для выполнения мероприятий программы, -усилить персональную ответственность избранных депутатов перед избирателями, закрепление улиц. -обеспечение состояния общепоселковых территорий и инфраструктуры округа на качественном и современном уровне. -определение зон ответственности за уборку и благоустройство территорий поселения за предприятиями и организациями всех форм собственности. -восстановление и реконструкция уличного освещения, установкой светильников в населенных пунктах |
| Сроки реализации программы | 2012-2015 годы |
| Исполнители программы | Администрация Теченского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования | Объём финансирования уточняется ежегодно. Источники: федеральный ,областной, местный бюджет, внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: · поддержание сетей уличного освещения посредством установки новых ламп и обслуживания сетей уличного освещения · повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории Теченского сельского поселения · повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории Теченского сельского поселения -благоустройство кладбищ -создание условий для работы и отдыха жителей поселения, -увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении, -предотвращение сокращения зелёных насаждений |
| Система организации контроля над исполнением программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Теченского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

За последние годы на территории Теченского сельского поселения начата работа по современному и качественному благоустройству территорий: производились работы по удалению  старых  деревьев, начата посадка   кустарников, заасфальтирована улица Зеленая в п. Теченский, установлены и заменены частично фонари уличного освещения в п. Теченский .

Но уровень благоустройства     на территории Теченского сельского поселения

особенно придомовых территорий многоквартирных домов и домов индивидуальной застройки, фасадов предприятий, оставляет желать лучшего.

В существующем жилищном фонде на территории  Теченского сельского поселения объекты благоустройства за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.               Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров, асфальтовое покрытие  улиц в поселении также пришли в негодность.

Содержание жилищного фонда поселения с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленные на поддержание экологически и эстетически организованной сельской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Комплексное благоустройство понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, экологически и эстетически организованной сельской среды, улучшение чистоты и безопасности всей территории поселения.

Для приведения территории поселения к современным нормам комфортности назрела необходимость создания данной программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство территорий. Также определены границы территорий, закрепленных за предприятиями, организациями всех форм собственности и жителями многоквартирных домов и домов индивидуальной застройки для санитарной очистки и благоустройства.

# Реализация программы по благоустройству населенных пунктов, позволит обеспечить условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей поселков, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на территориях многоквартирных домов, а также частного сектора.

# Основной   первостепенной задачей поселения является:

# -Выполнить проектно – сметную документацию по уличному освещению во всех населённых пунктах и приступить к её реализации по мере поступления финансовых средств.

# - Обустроить все улицы населенных пунктов поселения асфальтовым покрытием по мере поступления средств (областной).

# - Провести озеленение при дворовых территорий (местный).

# - Оборудовать детские игровые площадки в п. Теченский и д. Киржакуль

# Мероприятия по реализации программы по благоустройству Теченского сельского поселения на 2012-2015гг.

| № п/п | Наименование | Источник финансирования | Сроки исполнения | Сумма тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012год |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт дома № 13 ул. Школьная и придомовой территории п. Теченский | Федеральный, областной бюджет | 2012год | 658,4 |
| 2 | Асфальтирование ул. Школьная п. Теченский | областной бюджет | 2012год | 6095,9 |
| 3 | Капитальный ремонт системы отопления Теченская СОШ | районный бюджет | 2012год |  |
| 4 | Установка детской площадки п. Теченский |  | 2012 год | 100,0 |
|  | 2013год |  |  |  |
| 5 | Асфальтирование ул. Строителей, ул. Производственная п. Теченский | областной бюджет | 2013год | 3762,8 |
| 6 | Капитальный ремонт уличного освещения п. Теченский | районный бюджет | 2013год | 250,0 |
| 7 | Установка урн и контейнеров для мусора | местный бюджет | 2013 год | 50,0 |
| 8 | Разбивка клумб и посадка деревьев | местный бюджет | 2013 год | 30,0 |
|  | 2014год |  |  |  |
| 9 | Асфальтирование ул. Западная, ул. Окружная, пер. Новый п. Теченский | областной бюджет | 2014год | 1896,4 |
| 10 | Асфальтирование ул. Труда, ул. Школьная д. Киржакуль | областной бюджет | 2014год | 2430,0 |
| 11 | Капитальный ремонт уличного освещения д. Киржакуль | районный бюджет | 2014год | 150,0 |
| 12 | Содержание и ремонт ограждения кладбищ | местный бюджет | 2014 год | 15,0 |
|  | 2015год |  |  |  |
| 13 | Асфальтирование ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Парковая, ул. Свободы п. Теченский | областной бюджет | 2015год | 5357,2 |
| 14 | Асфальтирование ул. Солнечная п. Теченский | областной бюджет | 2015год | 2800,0 |
| 15 | Асфальтирование ул. Мира, ул. Молодежная д. Киржакуль | областной бюджет | 2015год | 3200,0 |
| 16 | Асфальтирование ул. Степная д. Киржакуль | областной бюджет | 2015год | 2500,0 |

# Территории, закрепленные за  депутатами и специалистами администрации Теченского сельского поселения, в период проведения субботников.

| п.Теченский | Депутаты | Работники администрации |
| --- | --- | --- |
| ул. Школьная | Даутова М.З. | Шаяхметова Г.Ф. |
| ул. Свободы | Кудрина Г.Л. | Шаяхметова Г.Ф. |
| ул. Центральная | Романюк А.Д. | Пономарева Т.В Филатова О.С |
| ул. Парковая | Гребеньков А.А. | ПономареваТ.В.,Филатова О.С |
| ул. Лесная | Гребеньков А.А. | ПономареваТ.В. Филатова О.С |
| ул. Солнечная | Гребеньков А.А. | ПономареваТ.В.,Филатова О.С |
| ул. Зеленая | Алтынов А.А. | Засекин Е.Н. |
| ул. Западная | Муратов В.Р. | Засекин Е.Н. |
| ул. Производственная | Муратов В.Р. | Засекин Е.Н. |
| ул. Окружная | Муратов В.Р. | Засекин Е.Н. |
| Пер.Новый | Титкова И.С. | Засекин Е.Н. |
| ул. Строителей | Титкова И.С. | Фаткулина Г.Р. |
| Ип.Овчинников Н.Н. | Кудрина Г.Л. | Фаткулина Г.Р |
| Ип.Кондратьев В.В. | Кудрина Г.Л. | Фаткулина Г.Р |
| Ип.Мамажанова А.М. | Кудрина Г.Л. | Фаткулина Г.Р |
| Ип.Степанян С.С | Кудрина Г.Л. | Фаткулина Г.Р |
| Школа,садик, ФАП,клуб, контора | Кудрина Г.Л. | Фаткулина Г.Р. |
| д. Киржакуль |  |  |
| ул. Мира | Староселец С.Ю. | Староселец С.Ю. |
| ул. Труда | Староселец С.Ю | Староселец С.Ю |
| ул. Школьная | Губайдулина Ф.К., Гимазов А.К. | Староселец С.Ю |
| ул. Степная | Губайдулина Ф.К., Гимазов А.К. | Староселец С.Ю |
| ул. Молодежная | Тайрер А.Г. | Староселец С.Ю |

# 4.Ожидаемые конечные результаты

# реализации подпрограммы и показатели её

# социально-экономической эффективности

Затраты необходимые для осуществления разработанной программы будут составляться согласно проектно-сметной документации, составленной на текущий момент времени.

Для реализации поставленной программы необходимо принять меры по привлечению капитальных вложений со стороны инвесторов и частных

предпринимателей.

Ожидаемым результатом при выполнении разработанной программы будет:

- комфортное проживание граждан внутри поселения;

- эстетический вид улиц и дворов;

- организация мест отдыха жителей поселения;

# Глава Теченского сельского поселения                                           Е.Н. Засекин