Администрация  Теченского сельского поселения

Сосновского муниципального района Челябинской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

______________________________________________________________

«01» марта  2010г. №33

п. Теченский

Об утверждении программы по

энергосбережению и повышению

эффективности муниципальных объектов

Теченского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. №342-П «Об областной целевой программе повышения энергетической эффективности Челябинской области и по сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020годы».

1.Утвердить программу по энергосбережению и повышению эффективности муниципальных объектов  Теченского сельского поселения (приложение 1).

2.Назначить ответственной по контролю  энергопотребления и реализацию  энергосберегающих мероприятий на главного бухгалтера администрации

Глава Теченского сельского поселения                             Е.Н. Засекин

# «УТВЕРЖДАЮ»:

# Глава Теченского сельского поселения

# Е.Н.Засекин

# Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов Теченского сельского поселения

# 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных объектов Теченского сельского поселения на 2010-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. №342-П « Об областной целевой программе повышения энергетической эффективности Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Теченского сельского поселения |
| Цель программы | Снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания в помещениях; |
| Задачи программы | Снижение потребления электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды, топлива. Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов объектами муниципальной собственности; |
| Сроки реализации программы | 2010-2020 годы |
| Исполнители программы | Администрация Теченского сельского поселения; |
| Источники финансирования | Бюджетные средства, собственные средства |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Сокращение потребления электрической, тепловой энергии и воды на 30 % от уровня 2011 года; - Формирование « энергосберегающего» типа мышления (поведения) в коллективах. -Сокращение расходов электрической энергии на уличное освещение. |

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Программа энергосбережения Администрации Теченского сельского поселения разработана в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области «Об областной целевой программе повышения энергетической эффективности Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы» от 17.12.2009года №342-П.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования энергетических ресурсов (ЭР) в  Теченском сельском поселении. В программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для её реализации.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является снижение платежей за энергоресурсы до          минимума при обеспечении комфортных условий пребывания в помещениях.

Задачи Программы:

- Снижение потребления электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды, топлива.

-Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды, природного газа.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы реализуются в период с 2010 года по 2020 год.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ:

1.Проведение энергетической паспортизации Администрации Теченского сельского поселения.

2.Проведение энергосберегающих обследований Администрации Теченского сельского поселения.

3.Разработка энергосберегающих мероприятий в Администрации Теченского сельского поселения.

4.Пропаганда энергосбережения, формирование энергосберегающего поведения предприятий, юридических и физических лиц.

5. Установка общедомовых и внутридомовых приборов учёта тепло- и водоснабжения;

6.Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников.

7.Поэтапная паспортизация и инвентаризация водопроводных сетей.

8. Разработка программы оптимизации  уличного освещения;

П Л А Н

мероприятий по энергосбережению на 2010-2020 годы по Теченскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование работы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1. | Проведение энергетических обследований Изготовление энергетических паспортов Теченского сельского поселения | Специализированное предприятие |  |  | до 01.01.14г. |  |  |
| 2. | Доведение до персонала информации о требованиях Федерального и Регионального законодательства по выполнению требований по энергосбережению | Администрация Теченского сельского поселения |  |  | до 01.10.12.г. |  |  |
| 3. | Планирование расходов бюджета на обеспечение энергоресурсами, исходя из 15% сокращения объемов потребляемых энергоресурсов в течение 5 лет от уровня текущего года ( в текущих ценах, с учетом изменения температуры и численности/площадей) | Администрация Теченского сельского поселения |  |  | до 01.01.14г. |  |  |
| 2. Мероприятия по экономии тепловой энергии |
| 1. | Утепление фасада | Подрядная организация на конкурсной основе |  | 300 000 руб. | до 01.01.14г. |  |  |
| 2. | Замена оконных блоков на окна из ПВХ | Подрядная организация на конкурсной основе |  | 100 000 руб. | До 01.01.14г. |  |  |
| 3. | Замена дверей | Подрядная организация на конкурсной основе |  | 60 000 руб. | До 01.01.14г. |  |  |
| 3. Мероприятия по экономии электрической энергии |
| 1. | Установка более современных приборов учета электрической энергии |  |  |  | до 01.01.14г. |  |  |
| 2. | Централизованная замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  | 30 000 руб. | до 01.12.12.г. |  |  |
| 3 | Закуп нового оборудования с улучшенными энергосберегающими характеристиками |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего вложений |  |  | 490 000 руб. |  |  |  |

Свод по Администрации Теченского сельского поселения

Экономия электрической энергии

| № п/п | Показатель | ед.изм. | всего (2010-2020гг) | Объем потребления по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | прогноз потребления с учетом реализации энергосберегающих мероприятий | тыс. кВт.ч | 609,46 | 59,800 | 63,526 | 60,840 | 59,011 | 57,237 | 55,516 | 53,847 | 52,228 | 50,657 | 49,138 | 47,660 |
| 2 | общее снижение | тыс. кВт.ч | 14,826 | 3,726 | 2,686 | 2,686 | 1,829 | 1,774 | 1,721 | 1,669 | 1,619 | 1,571 | 1,519 | 1,478 |

Экономия тепловой энергии

| № п/п | Показатель | ед.изм. | всего (2010-2020гг) | Объем потребления по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | прогноз потребления с учетом реализации энергосберегающих мероприятий | тыс. Гкал | - | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,53 | 8,27 | 8,02 | 7,78 | 7,55 | 7,32 | 7,09 | 6,8 |
| 2 | общее снижение | тыс. Гкалч . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Экономия воды

| № п/п | Показатель | ед.изм. | всего (2010- 2 020гг) | Объем потребления по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | прогноз потребления с учетом реализации энергосберегающих мероприятий | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | общее снижение | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |